АДМИНИСТРАЦИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 15.01.2018г. № 5 |  |
| --- | --- |
| Об организации проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области |  |

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области  от 21.09.2017г. № 499-п «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области»

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить положение об организации проектной деятельности в администрации  Кумылженского муниципального района (приложение 1).

- Утвердить функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации Кумылженского  муниципального района (приложение 2).

- Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе Кумылженского муниципального района (приложение 3).

- Утвердить Положение о муниципальном проектном совете Кумылженского муниципального района (приложение 4).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по экономике – начальника отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета  администрации Кумылженского муниципального района Пинского А.А.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В.Сергеева» и подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.

Глава Кумылженского

муниципального района                                                                          В.В.Денисов

Начальник правового отдела                                                                  И.И.Якубова

Приложение  1

к постановлению администрации

Кумылженского  муниципального района

Волгоградской области

От 15.01.2018г.№ 5

Положение

об организации проектной деятельности в администрации

Кумылженского муниципального района

- Общие положения

  - Настоящее положение об организации проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района

  - Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на      достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

жизненный цикл проекта - набор обязательных последовательных этапов реализации проекта: инициирование проекта, планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта;

проектная деятельность - деятельность, осуществляемая на всех этапах жизненного цикла проекта;

управление проектом - деятельность, связанная с планированием, организацией и контролем за использованием трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, выделенных для реализации проекта;

проектная документация - предложение по проекту, паспорт проекта, сводный план проекта, итоговый отчет по проекту;

этап реализации проекта - ограниченный во времени набор мероприятий проекта, объединенных с целью достижения основного результата выделенной (обособленной) части проекта;

мероприятие проекта - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

блок мероприятий проекта - часть проекта, объединяющая несколько мероприятий проекта с целью достижения цели проекта;

результат проекта - измеримое выражение социальных, экономических и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта;

контрольная точка проекта - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

бюджет проекта - сумма финансовых средств, необходимых для реализации проекта;

мониторинг проектной деятельности - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

  - Уполномоченным  органом по вопросам внедрения проектной деятельности в  администрации Кумылженского муниципального района является отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета.

1.4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат проекты, направленные на достижение целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Кумылженского муниципального района.

1.5. Факторами, свидетельствующими о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, являются:

нацеленность проекта на достижение уникального и (или) инновационного результата на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области;

необходимость интеграции нормативных, контрольных и финансовых (бюджетных, внебюджетных) инструментов для реализации проекта;

необходимость организации для реализации проекта эффективного внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с хозяйствующими субъектами, которых планируется привлечь для реализации проекта.

1.6. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью администрации Кумылженского муниципального района включает в себя:

Постоянные органы управления проектной деятельностью:

муниципальный проектный совет;

муниципальный проектный офис;

Временные органы управления проектной деятельностью:

руководители проектов (руководители проектных команд);

рабочие группы проектов (проектные команды).

Функции органов управления проектной деятельностью и лиц, входящих в состав группы управления проектом и рабочей группы проекта, определяется настоящим Положением и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации Кумылженского муниципального района.

- Инициирование проекта

2.1. Началом этапа инициации проекта является направление инициатором проекта предложения по проекту в муниципальный проектный офис, организованный без образования структурного подразделения на базе отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района.

2.2. Предложение по проекту должно содержать следующие сведения о проекте:

наименование проекта;

цель проекта;

примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (при необходимости);

бюджет проекта и источники его финансирования;

основные мероприятия, необходимые для реализации проекта;

результат проекта;

факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности;

предполагаемые органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления Кумылженского муниципального района, должностные лица, хозяйствующие субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению инициатора проекта, необходимо для реализации проекта;

предполагаемый руководитель проекта;

иные сведения, касающиеся реализации проекта.

2.3. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения по проекту:

1) осуществляет регистрацию предложения по проекту;

2) осуществляет рассмотрение предложения по проекту на предмет наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, а также осуществляет проверку предложения по проекту на соответствие утвержденной форме и требованиям к его подготовке;

3) в случае отсутствия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, отклоняет предложение по проекту и уведомляет инициатора проекта об отклонении предложения по проекту с указанием причин;

4) в случае несоответствия предложения по проекту утвержденным форме и (или) требованиям к его подготовке направляет предложение по проекту инициатору проекта на доработку;

5) в случае наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, и соответствия предложения по проекту утвержденным форме и требованиям к его подготовке, готовит заключение о соответствии предложения по проекту требованиям, указанным в настоящем Положении, и направляет предложение по проекту в муниципальный проектный совет (далее Совет) для рассмотрения.

2.4. Совет в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту инициирует рассмотрение проекта на очередном заседании.

2.5. По итогам рассмотрения предложения по проекту Совет принимает одно из следующих решений:

1) одобрить предложение по проекту;

2) отправить предложение по проекту на доработку. В этом случае инициатор проекта в течении 10 рабочих дней обеспечивает доработку проекта и направляет на рассмотрение Совета;

2.6. Цель проекта после принятия решения об одобрении проекта не подлежит изменению на протяжении всего жизненного цикла.

2.7. При одобрении предложения по проекту на заседании Совета инициатор проекта в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об открытии проекта, обеспечивает подготовку паспорта проекта и согласование его с муниципальным проектным офисом.

2.8. Форма паспорта проекта и требования к его подготовке утверждаются правовым актом администрации Кумылженского муниципального района.

2.9. При отсутствии паспорта проекта более 60 дней  со дня принятия решения об одобрении проекта Советом проект подлежит закрытию.

2.10. Этап инициирования проекта завершается  утверждением паспорта проекта Советом.

- Планирование проекта

3.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного Советом паспорта проекта.

3.2. На заседании Совета при утверждении паспорта проекта формируется рабочая группа проекта (далее – Рабочая группа) и назначается руководитель проекта.

3.3. Руководитель проекта для выполнения работ проекта вправе привлекать отдельных юридических и физических лиц в установленном действующим законодательством порядке.

3.4. Руководитель проекта совместно с Рабочей группой в течение 30 рабочих дней со дня утверждения Советом паспорта проекта, осуществляет подготовку сводного плана проекта.

3.5. Сводный план проекта должен предусматривать календарный план-график проведения мероприятий проекта (далее план-график), бюджет проекта, риски проекта.

3.6. Подготовленный сводный план проекта подписывается руководителем проекта и представляется им на согласование Совета.

3.7. Сводный план проекта рассматривается на заседании Совета, который  принимает одно из следующих решений:

утвердить сводный план проекта;

направить сводный план проекта на доработку. В этом случае руководитель проекта совместно с Рабочей группой в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку и согласование сводного плана проекта и выносит его на очередное заседание Совета.

3.8. Этап планирования проекта завершается утверждением  сводного плана проекта Советом.

- Реализация проекта

4.1. Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом - графиком;

внесение изменений в проект (при необходимости).

4.2. Выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом - графиком организует руководитель проекта.

4.3. Рабочая группа под управлением руководителя проекта  осуществляет выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом – графиком.

4.4. Стадия внесения изменений в проект включает в себя внесение изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4.1. Основаниями для внесения изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта являются установленные в ходе реализации проекта членами Рабочей группы проекта:

отклонения фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), от плановых показателей, предусмотренных планом-графиком и паспортом проекта (далее именуются - плановые показатели);

необходимость совершения опережающих действий с целью предупреждения возникновения возможных (ожидаемых) отклонений фактических показателей от плановых показателей.

4.4.2. Для внесения изменения в план проекта и (или) паспорт проекта Рабочая группа проекта готовит ведомость изменений проекта, которая подписывается руководителем проекта. Ведомость изменений проекта  подлежит согласованию  с муниципальным проектным офисом.

4.4.3. Согласованная ведомость изменений проекта направляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение и утверждение Совета.

Утвержденная ведомость изменений проекта является неотъемлемой частью плана проекта и (или) паспорта проекта, в который вносятся изменения.

4.5. В случае если внесение изменений в проект повлекло включение в план – график новых мероприятий проекта и (или) детализацию мероприятий проекта, включенных в план – график, руководитель проекта при необходимости  принимает меры к изменению состава Рабочей группы проекта.

4.6. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех мероприятий проекта и получения всех результатов проекта, предусмотренных сводным планом проекта и паспортом проекта.

- Закрытие проекта

5.1. Началом этапа закрытия проекта  является подготовка Рабочей группой проекта итогового отчета по проекту.

Подготовка итогового отчета по проекту осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты выполнения последнего мероприятия в соответствии со сводным планом проекта.

5.2. Итоговый отчет по проекту готовится руководителем и Рабочей группой проекта и должен содержать следующую информацию:

1) о достижении результатов проекта, цели проекта;

2) об использовании выделенных для реализации проекта ресурсов;

3) о факторах, повлиявших на реализацию проекта;

4) о статусе реализации проекта:

«проект реализован успешно без отклонений» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, выполнены требования к результатам проекта, отсутствуют отклонения по срокам выполнения работ и использованию бюджета проекта;

«проект реализован успешно с незначительными отклонениями» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по одному из условий: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

«проект реализован успешно со значительными отклонениями» - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по двум условиям: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

«проект не реализован, ресурсы не использованы» - в случае если цель проекта не достигнута, все ресурсы не использованы;

«проект не реализован, ресурсы использованы» - в случае если цель проекта не достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы.

5.3. Подготовленный итоговый отчет по проекту подписывается руководителем проекта и представляется на согласование в муниципальный проектный офис.

5.4. Согласованный итоговый отчет не позднее трех рабочих дней со дня согласования направляется муниципальным проектным офисом на рассмотрение Совета.

5.5. Совет в течении 10 рабочих дней  с даты поступления согласованного итогового отчета принимает решение о закрытии муниципального проекта с соответствующим статусом  реализации проекта и утверждении итогового отчета по проекту.

- Приостановление проекта

6.1. Приостановление проекта возможно на этапах планирования или реализации проекта.

6.2. Решение о приостановлении  принимается руководителем и Рабочей группой проекта и оформляется протоколом.

6.3. Руководитель проекта в день принятия решения о приостановлении муниципального проекта направляет указанное решение в муниципальный проектный офис. Муниципальный проектный офис не позднее пяти рабочих дней со дня получения решения о приостановлении проекта представляет указанное решение  на согласование Совета.

6.4. Решение о возобновлении проекта принимается руководителем и Рабочей группой проекта и оформляется протоколом.

6.5. Руководитель проекта, в день принятия решения о возобновлении муниципального проекта, направляет указанное решение в муниципальный проектный офис.

Муниципальный проект считается возобновленным в случае согласования его возобновления на заседании Совета.

- Мониторинг проектной деятельности

и контроль за реализацией проекта

7.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

7.2. Мониторинг проектной деятельности  осуществляется муниципальным проектным офисом на основании следующих документов:

проектной документации;

документов, касающихся формирования команд проектов;

протоколов Совета;

отчетных документов, подтверждающих выполнение мероприятий проектов по контрольным точкам проектов.

7.3. В целях проверки достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах мониторинга, муниципальный проектный офис вправе с привлечением руководителя проекта и (или) членов Рабочей группы проекта осуществлять выездные мероприятия.

Муниципальным проектным офисом по итогам анализа хода реализации проекта оформляется отчет о ходе реализации проекта, по итогам выездного мероприятия – протокол о ходе реализации проекта.

7.4. Муниципальный проектный офис на основании данных, полученных в результате мониторинга, представляет информацию о ходе реализации проекта в Совет.

7.5. Контроль за реализацией проекта представляет собой проверку соответствия выполненных мероприятий проекта и фактически полученных результатов проекта по  плану и паспорту проекта.

7.6. Контроль за реализацией проекта осуществляется на основании следующих документов:

документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения;

отчетов о результатах мониторинга;

отчетов о ходе реализации проекта;

протоколов о ходе реализации проекта.

7.7. Контроль за реализацией проекта осуществляется в проверке  хода реализации проекта, по итогам которой муниципальным проектным офисом оформляется протокол о результатах проверки хода реализации проекта.

7.8. В случае, если по результатам мониторинга и контроля за реализацией проекта выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, муниципальный проектный офис направляет Рабочей группе уведомление о внесении изменений в план проекта и (или) паспорт проекта.

7.9. Внесение изменений в план проекта и (или) паспорт проекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 4.4.2 настоящего Положения.

Приложение 2

к постановлению администрации

Кумылженского  муниципального района

Волгоградской области

от 15.01.2018г. № 5

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью в администрации Кумылженского муниципального района

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.1. Муниципальный проектный совет:

координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования проектов;

утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;

утверждает паспорта и планы проектов, принимает решение о внесение в них изменений;

принимает решение о начале реализации проектов, о прохождении этапов, контрольных точек проектов, о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проектов;

назначает руководителей проектов, возглавляющих рабочие группы;

утверждает составы рабочих групп;

устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проектов;

координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции совета;

координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

заслушивает руководителя проекта, представителей органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации проекта;

осуществляет иные функции, возложенные на совет.

1.2. Муниципальный проектный офис:

обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в совет для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчеты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реализации проектов;

согласовывает паспорта проектов, планы проектов, отчеты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям порядка организации проектной деятельности в администрации муниципального образования;

согласовывает составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Волгоградской области, структурными подразделениями администрации Губернатора Волгоградской области и иными организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с проектами;

обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц администрации Кумылженского муниципального района оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и итогов реализации проектов, а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

обеспечивает деятельность совета;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности администрации Кумылженского муниципального района, подготавливает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

согласовывает проекты муниципальных правовых актов администрации Кумылженского муниципального района, регламентирующих организацию проектной деятельности;

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

запрашивает в рамках своих полномочий материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

выполняет иные функции, возложенные на муниципальный проектный офис.

2. Временные органы управления проектной деятельностью,

формируемые в целях реализации проектов

2.1.Руководитель проекта:

осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей, результатов проекта в рамках финансового обеспечения проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и плана проекта;

определяет состав проектной команды, распределяет роли между участниками проектной команды, руководит проектной командой и организует ее работу;

организует формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

организует представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;

выполняет иные функции в рамках реализации проекта.

2.2. Рабочая группа проекта -  орган, возглавляемый руководителем проекта и формируемый в обязательном порядке с участием руководителей или заместителей руководителей структурных подразделений администрации Кумылженского муниципального района:

разрабатывает паспорт и план проекта, вносит в них изменения;

обеспечивает достижение промежуточных результатов проектов, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проектов (в том числе досрочное);

инициируют рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проекта, администрацией Кумылженского муниципального района;

обеспечивают выполнение работ по проекту в соответствии с паспортом, планом и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта;

выполняет иные функции в рамках реализации проекта.

Приложение  3

к постановлению администрации

Кумылженского  муниципального района

Волгоградской области

От 15.01.2018г. № 5

Положение

о муниципальном проектном офисе

Кумылженского муниципального района

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном проектном офисе в Кумылженском муниципальном районе (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования муниципального проектного офиса в Кумылженском муниципальном районе (далее – Муниципальный проектный офис).

1.2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, образованной на базе отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского  муниципального района.

1.3. Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

- Функции Муниципального проектного офиса

  - Основными функциями Муниципального проектного офиса являются:

- обеспечение ведения проектов;

- регистрация проектных предложений;

- направление в Муниципальный проектный совет Кумылженского муниципального района (далее – Муниципальный проектный совет) проектных предложений в целях рассмотрения и принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по существу предложений;

- направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в открытии проектов в случае принятия Муниципальным проектным советом решения о нецелесообразности открытия и реализации проекта;

- согласование паспортов и сводных планов проектов;

- согласование назначения руководителей и администраторов проектов;

- осуществление мониторинга в отношении паспортов, сводных планов проектов в рамках их реализации;

- проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях Муниципального проектного совета;

- предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания Муниципального проектного совета;

- направление в Муниципальный проектный совет проектов решений о закрытии проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

- рассмотрение распорядительных документов об итогах работы команд проектов;

- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в Кумылженском муниципальном районе, издание соответствующих локальных актов, а также координирование деятельности администраторов проектов по их применению;

- координирование в Кумылженском муниципальном районе внедрения и развития автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, локальными актами Кумылженского муниципального района, действующим законодательством Российской Федерации.

### Права Муниципального проектного офиса

  - Муниципальный проектный офис вправе:

- привлекать для участия в работе Муниципального проектного офиса представителей отделов администрации Кумылженского муниципального района, специалистов подведомственных организаций, общественных и иных организаций, физических лиц;

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений администрации Кумылженского муниципального района и подведомственных организаций;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного офиса;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также локальных актов Кумылженского муниципального района в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, постановлениями, распоряжениями администрации Кумылженского муниципального района, нормативными правовыми актами Волгоградской области, действующим законодательством Российской Федерации.

### Состав Муниципального проектного офиса

- Количественный и персональный состав Муниципального проектного офиса определяется и изменяется постановлением администрации Кумылженского муниципального района.

- Муниципальный проектный офис возглавляет заместитель главы Кумылженского муниципального района по экономике – начальник отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета, курирующий вопросы проектного управления в Кумылженском муниципальном районе.

- В состав Муниципального проектного офиса включаются специалисты  администрации Кумылженского муниципального района и по согласованию специалисты администраций сельских поселений Кумылженского муниципального района.

Приложение  4

к постановлению администрации

Кумылженского  муниципального района

Волгоградской области

От 15.01.2018г. № 5

Положение

о муниципальном проектном совете

Кумылженского муниципального района

### 1. Общие положения

### 1.1. Муниципальный проектный совет Кумылженского муниципального района (далее – Муниципальный проектный совет) является постоянно действующим совещательно-консультационным органом, образованным в целях экспертного рассмотрения проектов Кумылженского муниципального района.

1.2. Муниципальный проектный совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

2. Функции Муниципального проектного совета

2.1.	Основными функциями Муниципального проектного совета являются:

- определение целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с идеей, изложенной в проектном предложении по проекту;

- согласование руководителей и администраторов проектов;

- рассмотрение  и утверждение паспортов проектов;

- утверждение сводных планов проектов;

- осуществление мониторинга сводных планов проектов;

- рассмотрение данных мониторинга реализации проектов;

- рассмотрение проектов решений о закрытии проектов;

- принятие решения о достижении целей и результатов проектов, утверждение решений о закрытии проектов.

- согласование решений о приостановлении проектов в ходе их реализации и возобновлении проектов;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением,  постановлениями, распоряжениями администрации Кумылженского муниципального района, действующим законодательством Российской Федерации.

### 3. Состав Муниципального проектного совета

  - Количественный и персональный состав Муниципального проектного совета определяется и изменяется постановлением администрации Кумылженского муниципального района.

  - Муниципальный проектный совет состоит из должностных лиц администрации Кумылженского муниципального района, общественных и иных организаций, физических лиц, включаемых в состав по решению председателя Муниципального проектного совета.

  - Муниципальный проектный совета формируется в составе председателя Муниципального проектного совета, его заместителя, членов Муниципального проектного совета и ответственного секретаря.

  - Муниципальный проектный совет возглавляет глава Кумылженского муниципального района, являющийся ее председателем.

  - Председатель Муниципального проектного совета:

- руководит деятельностью Муниципального проектного совета, председательствует на его заседаниях;

- назначает заседания и утверждает повестку Муниципального проектного совета;

- подписывает протоколы заседаний Муниципального проектного совета;

- утверждает регламент проведения заседания Муниципального проектного совета.

  - Заместителем председателя Муниципального проектного совета является первый заместитель главы Кумылженского муниципального района - начальник отдела ЖКХ и строительства, выполняющий функции председателя Муниципального проектного совета в его отсутствие.

  - Члены Муниципального проектного совета:

- участвуют в заседаниях Муниципального проектного совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с информацией на заседаниях Муниципального проектного совета по обсуждаемым вопросам повестки дня;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Муниципального проектного совета;

- предоставляют на рассмотрение Муниципального проектного совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения председателя Муниципального проектного совета;

- вносят предложения о проведении внеочередного заседания Муниципального проектного совета;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению на заседании Муниципального проектного совета;

- участвуют в выработке и принятии решений Муниципального проектного совета;

- осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя Муниципального проектного совета.

  - Ответственный секретарь  Муниципального проектного совета:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Муниципального проектного совета;

- обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Муниципального проектного совета;

- организует подготовку заседаний Муниципального проектного совета;

- информирует членов Муниципального проектного совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Муниципального проектного совета необходимыми материалами;

- приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Муниципального проектного совета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

- организовывает ведение протокола заседания Муниципального проектного совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Муниципального проектного совета;

- осуществляет мониторинг выполнения решений Муниципального проектного совета;

- формирует и направляет председателю Муниципального проектного совета отчет об исполнении решений Муниципального проектного совета;

- выполняет иные функции по поручению председателя Муниципального проектного совета.

4. Права членов Муниципального проектного совета

  - Члены Муниципального проектного совета имеют право:

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений администрации Кумылженского муниципального района, подведомственных организаций, общественных и иных организаций, физических лиц;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного совета;

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного совета;

- разрабатывать проекты нормативных правовых актов Кумылженского муниципального района в пределах своей компетенции;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, постановлениями распоряжениями администрации Кумылженского муниципального района, действующим законодательством Российской Федерации.

5. Организация работы Муниципального проектного совета

  - Формой работы Муниципального проектного совета являются заседания.

  - Для организации подготовки заседания Муниципального проектного совета ответственный секретарь Муниципального проектного совета готовит материалы к заседанию Муниципального проектного совета (далее – материалы к заседанию).

  - Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения Муниципального проектного совета.

  - К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Муниципального проектного совета выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

  - Докладчик по запросу ответственного секретаря Муниципального проектного совета предоставляет необходимую информацию:

- материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;

- предложения в проект решения Муниципального проектного совета – не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания.

  - В случае несвоевременного представления информации, указанной в пунктах 5.4.-5.5. настоящего Положения, вопрос может быть снят с повестки заседания по инициативе ответственного секретаря.

  - Заседания Муниципального проектного совета проводятся по мере необходимости по решению председателя Муниципального проектного совета. По инициативе членов Муниципального проектного совета, ответственного секретаря Муниципального проектного совета могут проводиться внеочередные заседания Муниципального проектного совета.

  - На заседание Муниципального проектного совета могут приглашаться лица, не входящие в состав Муниципального проектного совета, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.

5.10. Заседание Муниципального проектного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Муниципального проектного совета.

  - Решения Муниципального проектного совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Муниципального проектного совета, присутствующих на заседании Муниципального проектного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

  - Каждый член Муниципального проектного совета имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Ответственный секретарь последовательно осуществляет подсчет голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования производится ответственным секретарем непосредственно после голосования. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в решении Муниципального проектного совета.

  - Решения Муниципального проектного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим. Решения Муниципального проектного совета являются обязательными для команд проектов.