ПАСПОРТ

проекта, местных инициатив, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2026 году по номинации «Проекты местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области»

- Наименование проекта: Щебенение ул. Подгорная х. Чиганаки 1.

- Место реализации проекта (полный адрес): 403408, Волгоградская область, Кумылженский район, хутор Чиганаки 1-е, ул. Подгорная

- Сфера реализации проекта: Проекты в сфере: автомобильные дороги местного значения и сооружения на них.

- Краткое описание проекта: Щебенение ул. Подгорная х. Чиганаки 1-е необходимо для создания комфортных условий жителей поселения и улучшения состояния дороги.  Также  улучшить внешний облик хутора, его эстетическое состояние. При реализации проекта планируется устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство оснований из щебня, выравнивание площадей бульдозерами. Бюджетных средств в поселении на эти цели недостаточно и решить эту проблему поможет участие в конкурсе проектов местных инициатив.

- Объем средств на реализацию проекта (с указанием источников финансирования: областной бюджет – 1,0 млн. руб., из них - бюджет муниципального образования – 100,0 тыс. руб., средства населения –20,0 тыс.руб.).

- Срок реализации проекта: Проект реализуется в один этап с

01 января 2027 года по 1 декабря 2027 года.

- Количество жителей,  в интересах которых проект предлагается к реализации: 154 чел.

- Фото (схемы, рисунки), см. приложения фото: до реализации проекта,  схема реализации проекта,  сводный сметный расчет;

- Ссылка на сайт администрации Кумылженского муниципального района (городского округа), где размещается полный пакет документации по проекту, а в случае поддержки инициативы – информация о реализации проекта, в том числе копия протокола собрания граждан:   https://kumadmin.ru/city/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty-2026

Глава Кумылженского                                                          В.В. Денисов    муниципального района