ПАСПОРТ

Проекта местных инициатив, представляемого на Волгоградский областной конкурс  проектов    местных    инициатив в 2025 году

по номинации «Проекты местных инициатив  муниципальных образований Волгоградской области».

- Наименование проекта «Щебенение дороги по переулку Загорский х. Красноармейский Кумылженского района Волгоградской области»

2. Место реализации территория : Волгоградская область, Кумылженский район, х. Красноармейский, переулок Загорский.

3.Сфера реализации проекта – автомобильные дороги, тротуары, пешеходные переходы, остановки.

4. Краткое описание проекта:

В хуторе Красноармейском дорога по переулку Загорский грунтовая, в весенне-осенний период дорога становится непроезжей, невозможно добраться специальным службам (скорой помощи, пожарным, газовым и энергетическим службам). Эта грунтовая дорога переходит в х. Ильменевский, где проживают в основном пенсионеры. Также   невозможна доставка школьников до школы в период распутицы. Отсыпка дороги щебнем позволит улучшить состояние дороги, обеспечит круглогодичное движение автотранспорта, создаст более комфортные условия для жителей.

В рамках проекта планируется приобретение щебня, в количестве 720 тонн. Укладку щебня планируется провести силами и средствами МКУО «Хозяйственно-эксплуатационная служба» администрации Кумылженского сельского поселения. Протяженность щебеночного покрытия составит 1250 метров грунтовой дороги.

5.   Объем средств на реализацию проекта – 1 224 000 рублей, источники  финансирования: областной бюджет- 1 000 000 рублей; бюджет муниципального образования –204 000   рублей; средства населения - 20 000 рублей.

6.    Срок реализации проекта: проект реализуется в один этап с 01 января 2026 до 01 декабря  2026 года.

7.  Количество жителей Кумылженского сельского поселения, в интересах которых проект предлагается к реализации  260 человек.

8.  Фото (схемы, рисунки) : см. приложения фото: до реализации проекта, сметный расчет, проект визуализации.

9.  Ссылка на сайт администрации Кумылженского муниципального района (городского округа), где размещается полный пакет документации по проекту, а в случае поддержки инициативы – информация о реализации проекта, в том числе копия протокола собрания граждан: https://www.kumadmin.ru/city/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekty-2025/

Глава Кумылженского

муниципального района                                                     В.В.Денисов